📋 УРОВЕНЬ 2: БАЗОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ (10-12 часов)

Цель: код перестаёт быть «домашним» и начинает выглядеть как коммерческая система.

1. Логирование вместо print

Цель: Отслеживать работу системы, ошибки и предупреждения в файле, а не в консоли.

Задача:

- Заменить все print() на logger.info(), logger.warning(), logger.error()

- Настроить вывод в консоль и в файл logs/scanner.log

- Добавить ротацию логов (чтобы файл не разрастался)

Время: 2 часа

2. Retry-механизм для API

Цель: Система не падает при временных сбоях API (таймауты, ошибки соединения).

Задача:

- Написать декоратор @retry(max_attempts=3, delay=1)

- Обернуть все вызовы requests.get() и client.get_candles()

- Добавить экспоненциальную задержку

Время: 1.5 часа

3. Конфигурация через YAML

Цель: Все пороги, лимиты и параметры вынесены из кода.

Задача:

- Создать config.yaml (уже сделали)

- Добавить загрузку через yaml.safe_load()

- Заменить жёсткие значения (RVI, CBR, DXY, множители) на CONFIG[...]

Время: 1 час

4. Unit-тесты (3-5 штук)

Цель: Показать работодателю, что вы думаете о надёжности.

Задача:

- Создать папку tests/

- Написать тесты для:

- get_cbr_rate(date) — проверка ставки на известную дату

- max_drawdown(series) — проверка расчёта

- sharpe_ratio(returns) — проверка формулы

- Запустить pytest и убедиться, что тесты проходят

Время: 2-3 часа

5. .gitignore

Цель: Не заливать на GitHub мусор и секреты.

Задача:

- Создать .gitignore с исключениями:

- .env

- __pycache__/

- *.log

- .DS_Store

- logs/

- data/ (если есть локальные CSV)

Время: 5 минут

📋 УРОВЕНЬ 3: ПРОДВИНУТЫЙ (20-25 часов)

Цель: система выглядит как продукт, который можно развернуть и использовать.

1. Docker-контейнеризация (3 часа)

Цель: Любой разработчик может запустить систему одной командой без установки зависимостей.

Задача:

- Написать Dockerfile

- Собрать образ: docker build -t quant-scanner .

- Запустить: docker run quant-scanner

- Добавить инструкцию в README

2. Pre-commit хуки (1 час)

Цель: Автоматически проверять код перед каждым коммитом.

Задача:

- Установить pre-commit

- Настроить хуки:

- black — автоформатирование

- ruff — линтер (замена flake8)

- mypy — проверка типов

3. CI/CD через GitHub Actions (2 часа)

Цель: Автоматический запуск тестов при каждом push.

Задача:

- Создать .github/workflows/ci.yml

- Настроить запуск pytest на Python 3.10

- Добавить проверку линтером

4. Веб-интерфейс на Streamlit (6 часов)

Цель: Показать сигналы и графики через браузер, а не консоль.

Задача:

- Написать app.py на Streamlit

- Загружать последние сигналы из JSON

- Показать таблицу сигналов с фильтрацией

- Отображать график IMOEX и графики по тикеру

5. База данных (SQLite) (4 часа)

Цель: Сохранять историю сигналов и сделок для анализа.

Задача:

- Создать схему БД: signals, positions, watchlist

- Сохранять сигналы при сканировании

- Добавить запросы для анализа точности (сколько сигналов сработало)

6. Telegram-бот (3 часа)

Цель: Получать уведомления о новых сигналах без открытия терминала.

Задача:

- Создать бота через @BotFather

- Написать скрипт для отправки сообщений

- Интегрировать в сканер: при обнаружении сигнала → уведомление в Telegram

7. Jupyter notebook для исследования (2 часа)

Цель: Показать процесс поиска альфы, а не только финальный код.

Задача:

- Создать notebooks/research.ipynb

- Показать: загрузка данных → расчёт индикаторов → бэктест → визуализация

8. README на английском (2 часа)

Цель: Привлечь международных работодателей.

Задача:

- Перевести README на английский

- Сохранить как README_EN.md

9. Оптимизация скорости (3 часа)

Цель: Сканирование не должно тормозить.

Задача:

- Найти узкие места (например, поэтапный цикл по тикерам)

- Добавить прогресс-бар (tqdm)

- Заменить pandas-операции на векторизованные где возможно

📊 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ВРЕМЕНИ

| Уровень | Основные задачи | Время | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Логирование, retry, config, тесты, .gitignore | 10-12 ч | Код выглядит коммерчески |
| 3 | Docker, pre-commit, CI/CD, Streamlit, SQLite, Telegram, Jupyter, English README, оптимизация | 20-25 ч | Полноценный продукт |

🎯 МОЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

- Cначала сделайте Уровень 2 полностью. Это 10-12 часов — один уик-энд + пара вечеров.

- Уровень 3 делайте выборочно: Docker + CI/CD + English README (самое важное для работодателя). Streamlit и Telegram — если останется время и желание.